| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ JÚT Số: BC/UBND DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cư Jút, ngày tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cư Jút; Quyết định số 484/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Cư Jút về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:

I. Một số kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cư Jút.

- Ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Cư Jút;

- Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cư Jút giai đoạn 2022- 2030

- Quyết định số 484/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Cư Jút về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 2022;

Bên canh đó UBND huyện tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

- Xây dựng lề lối, phương thức làm việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trong tác nghiệp, sử dụng dữ liệu số triệt để, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ của Chính quyền số.

2. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Cơ quan báo, đài của huyện đã có chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số, gồm Trang thông tin điện tử huyện và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông. Từ đầu năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông đã sản xuất các chuyên mục tuyên truyền; tin, bài về Chuyển đổi số. Tiếp phát đúng thời gian, chương trình của trung ương, tỉnh, huyện; Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời thông tin về kết quả, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc Chuyển đổi số của huyện cũng như toàn quốc. Ngoài ra, trên trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Người Cư Jút cũng đã có nhiều bài viết được đăng tải nội dung liên quan đến Chuyển đổi số.

- Lập và tuyên truyền trên mạng xã hội thông qua Trang thông tin điện tử huyện Cư Jút, Trang Zalo Chuyển đổi số của huyện, Fanpage facebook Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Fanpage facebook Người Cư Jút.

3. Nhân lực số

- Hiện nay 100% các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện có cán bộ chuyên trách hoặc giao phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Trình độ chuyên môn về CNTT: Đại học: 02; 100% cán bộ, công chức có chứng chỉ tin học trình độ A-B hoặc chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản.

- Đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện; 08 Ban chỉ đạo chuyển đổ số cấp xã, 124 Tổ công nghệ số cộng đồng với 678 thành viên là cán bộ Ban tự quản và hội đoàn thể các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn.

4. Chính quyền số

a) Hạ tầng kỹ thuật

- 98% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được trang bị máy vi tính để làm việc; 95% CBCCVC biết sử dụng máy tính trong công việc. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết nối mạng LAN và Internet tốc độ cao.

- 100% đơn vị khối Đảng, Chính quyền đã kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Đã thiết lập Zalo Official Account huyện Cư Jút thường xuyên đăng tải thông tin về chuyển đổi số giúp người dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận và tra cứu.

- Xây dựng và đưa vào khai thác chuyên trang / chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, Thường xuyên đăng tải và tuyên truyền các chính sách mới về Chuyển đổi số.

b) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (phiên bản 5.0)

- 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với 100% cơ quan Khối Chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã để gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và đã liên thông với trục liên thông văn bản. Hệ thống đã liên thông với một số đơn vị ngành dọc như: Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Cục thống kê. Tuy nhiên, còn chưa liên thông với các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án.

- 100% văn bản lưu thông trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ Huyện – Xã đã được ký số, đóng dấu chứng thư số.

c) Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của huyện đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh, cung cấp hơn 100 dịch vụ công mức độ 3 và 20 dịch vụ công mức độ 4.

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ mức độ 3 là 79%, chưa phát sinh hồ sơ mức độ 4.

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai niêm yết thủ tục hành chính bằng quét QR-Code.

d) Công tác đảm bảo an toàn thông tin

- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn an toàn, an ninh thông tin tới tất cả các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện tại các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chủ yếu là cài đặt phần mềm virus có bản quyền để sử dụng máy tính khi truy cập mạng và thường xuyên thông báo các lỗi bảo mật về an toàn an ninh thông tin đến tất cả các cơ quan, đơn vị,…. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra các sự cố lớn về an toàn, an ninh thông tin, khi có các sự cố thì thường xuyên giữ liên lạc và xin sự hỗ trợ về kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông.

- Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng máy tính trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh thông tin mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Không ngừng nâng cao nhận thức và năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, đoàn thể,...;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng từ hệ thống thông tin của huyện đến đến các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải pháp phòng, chống các vi phạm và tội phạm thông tin mạng;

5. Về kinh tế số

- Huyện Cư Jút đã thực hiện hỗ trợ đưa hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là các hàng nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, VIETGAP, … lên sàn 02 thương mại voso.vn và postmart.vn.

- Có khoảng 25% dân số tham gia mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng di động như: Lazada, Shopee, Sendo, Facebook, Zalo,...

6. Về xã hội số

a) Triển khai các nền tảng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đã triển khai các nền tảng Pc-Covid, Sổ sức khỏe điện tử, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

b) Hồ sơ sức khỏe điện tử

Tạo lập và cập nhật dữ liệu của người dân trên địa bàn huyện lên Hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

c) Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM)

- Hiện nay các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện đều ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng giúp tối ưu hóa, cá nhân hóa việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Một số dịch vụ ngân hàng (thanh toán, nhận tiền tiết kiệm) gần như được số hóa 100%, cho phép khách hàng thực hiện tất cả các khâu trong quy trình sử dụng dịch vụ thanh toán (từ mở tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nộp rút tiền tiết kiệm,...), các ngân hàng hiện nay đã xây dựng kho dữ liệu, tạo hệ sinh thái số trải rộng nhiều ngành, lĩnh vực như: hệ sinh thái mobile banking kết nối với dịch vụ công, tài chính, viễn thông, điện lực, giao thông, y tế,… Nhờ đó, trên ứng dụng di động của ngân hàng, khách hàng có thể sử dụng được nhiều tiện ích hơn so với giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.

d) Hóa đơn điện tử

100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

7. Về triển khai ứng dụng Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trên địa bàn huyện

Phấn đấu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp,... thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp (tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh: cà phê, hồ tiêu, điều, mắc ca, bơ,...

8. Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã và đang tập trung chủ yếu vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học.

a. Về quản lý giáo dục

- 100% phòng làm việc của các nhà trường đều có máy tính, kết nối với internet để quản lý.

- Đã xây dựng cơ sở dữ liệu ngành dùng chung từ Phòng đến các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Toàn ngành đã có 100% các trường sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

b. Về dạy - học

- Cán bộ, giáo viên toàn ngành đều sử dụng máy vi tính, kết hợp với nhiều phần mềm để soạn giảng, mô phỏng những thí nghiệm, mô hình để dạy học; các nhà trường đều có phòng học chức năng, có máy tính, có máy chiếu dạy trực tiếp và trực tuyến.

- Triển khai phần mềm, ký số công việc về kế toán qua hệ thống dịch vụ công kho bạc Nhà nước.

- Quản lý cơ sở vật chất, văn thư, văn bản từ Phòng GD&ĐT đến các nhà trường.

9. Triển khai Cổng thông tin dữ liệu đất đai

Hiện nay, đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn huyện. Hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

II. Đánh giá chung về các nhiệm vụ triển khai trong năm 2022

- Nhìn chung huyện Cư Jút đã có sự chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số. Tuy nhiên, hầu hết các nhiệm vụ chuyển đổi số chỉ mới được hoạch định theo các chương trình, kế hoạch, chưa được có biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, còn chưa đạt kết quả nhất định.

- Một số nhiệm vụ chuyển đổi số được giao hoàn thành trong năm 2022 còn chậm triển khai như: Triển khai phòng họp không giấy, ghi biên bản bằng giọng nói; triển khai xây dựng dữ liệu số và thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp huyện.

III. Khó khăn, vướng mắc

1. Cơ sở hạ tầng về CNTT nói chung và hạ tầng công nghệ số trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế như: tỷ lệ máy tính/cán bộ, viên chức cấp xã cần thiết có máy tính làm việc, thiết bị tại bộ phận một cửa, thiết bị mạng, bảo mật trong cơ quan nhà nước, các hệ thống thông tin quan trọng của huyện còn thiếu thốn và đa số được mua sắm trước năm 2015 nên đến nay đã xuống cấp hoặc hư hỏng. Tại bộ phận một cửa UBND huyện, xã, thị trấn chưa có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho việc số hóa thủ tục hành chính. Hệ thống Đài truyền thành của các xã, thị trấn hiện nay đã xuống cấp; một số cụm loa hư hỏng; địa bàn rộng hệ thống phát thanh không tới được người dân. Hệ thống Camera trên địa bàn huyện đã xuống cấp, hư hỏng hầu hết không hoạt động.

2. Hầu hết công chức phụ trách Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số là kiêm nhiệm. Không có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin nên còn nhiều hạn chế. Mặt khác chưa có chế độ hỗ trợ, phụ cấp.

3. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp do nhận thức của người dân và doanh nghiệp chưa cao.

4. Chức năng của hệ thống quản lý và điều hành văn bản còn chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc thống kê chính xác, đầy đủ tỷ lệ gửi văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện.

5. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. Tỉ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện thoại thông minh còn cao, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có internet cố định, internet di động.

6. Hiện nay đa số các hồ sơ được xử lý qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành( iOffice) nên hồ sơ cần chuyển để xử lý trên mail công vụ là không phát sinh.

7. Việc triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống thông tin còn chậm ( đặc biệt là CSDL về dân cư, tư pháp, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội...) dẫn đến nhiều nội dung liên quan đến giản hóa thủ tục hành chính chưa được triển khai kịp thời.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường, mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức đặc biệt là các Tổ Công nghệ số cộng đồng, UBMTTQ VN và các đơn vị đoàn thể xã, thị trấn ( là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền cho Nhân dân ) nắm rõ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chuyển đổi số.

- Đề nghị sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thêm công tác hướng dẫn chỉ đạo thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến Chuyển đổi số đến cấp huyện, cấp xã. Có lộ trình công việc, nhiệm vụ Chuyển đổi số cần phải thực hiện đạt kế hoạch rõ ràng để thuận tiện cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo, cũng như công tác thực hiện nhiệm vụ ở huyện, xã. Chỉ đạo các doanh nghiệp liên quan như: Viettel, VNPT, công ty misa, bưu điện…tích cực triển khai, hướng dẫn, tập huấn… các nhiệm vụ Chuyển đổi số liên quan.

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống bốc số tự động và bố trí máy quét mà QR code thẻ căn cước công dân tại bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn để thuận lợi trong việc tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu dân cư.

- Hiện nay việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân đang được áp dụng quy trình ISO bản giấy; để có thể tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; đề nghị các cơ quan chuyên môn ban hành bộ quy trình ISO điện tử để cấp xã triển khai thực hiện; đặc biệt đối với các lĩnh vực như đất đai, chứng thực phân chia tài sản thừa kế, chứng thực hợp đồng … hiện nay UBND xã chưa có hướng dẫn, giải pháp để thay thế hồ sơ bản giấy khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

- Đối với phần mềm ký số điện tử do VNPT cung cấp; hiện nay việc thực hiện ký smartCA trên các thiết bị thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng chưa thực hiện được do phần mềm bị lỗi; đề nghị VNPT Đắk Nông sớm nghiên cứu giải pháp khắc phục;

- Đề nghị sớm trang bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đài truyền thanh thông minh, máy tính, máy scan cho các xã thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

- Nâng cấp, sửa chữa những cụm Camera hiện có, lắp đặt thêm các cụm Camera mới để phục vụ nhu cầu Chuyển đổi số tại huyện, đồng thời từng bước triển khai xây dựng Đô thị thông minh cũng như phục vụ công tác giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

V. Nhiệm vụ trong thời gian tới

- 	Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Tiếp tục triển khai thành lập, bồi dưỡng, tập huấn các Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông để hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

-	 Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Triển khai phần mềm giám sát “Camera an ninh” và trung tâm điều hành đô thị thông minh.

-	 Tiếp tục phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng (Lực lượng nòng cốt như: Ban tự quản, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, ở thôn, buôn, bon…) đặc biệt huy động sự tham gia của các Chức sắc, chức việc, linh mục, đại đức… những người có tiếng nói trong cộng đồng tôn giáo để phục vụ tốt hơn trong công tác chuyển đổi số ở địa phương.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Cư Jút./.

| Nơi nhận: - Sở TTTT; - Thường trực Huyện ủy; - Chủ tịch, PCT UBND huyện; - Các thành viên BCĐ CĐS huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, VP, VHTT_BCĐ. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Văn Bính |
| --- | --- |

| PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ THÀNH LẬP TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG CẤP XÃ, THÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên đơn vị | Tổ cấp xã | Tổng ĐV cấp thôn | Tổ cấp thôn | Số thành viên cấp thôn | Tỷ lệ cấp thôn | BCĐ cấp xã |  |  |
| I | Huyện Cư Jút | 08 | 124 | 124 | 678 |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cư Knia | 01 | 12 | 12 | 72 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 2 | Xã Đắk Wil | 01 | 15 | 15 | 120 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 3 | Xã Tâm Thắng | 01 | 19 | 19 | 57 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 4 | Xã Trúc Sơn | 01 | 6 | 06 | 18 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 5 | Xã Đắk DRông | 01 | 19 | 19 | 81 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 6 | Xã Nam Dong | 01 | 19 | 19 | 133 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 7 | Thị trấn Ea T'Ling | 01 | 13 | 13 | 91 | 100% | Đã thành lập |  |  |
| 8 | Xã Ea Pô | 01 | 21 | 21 | 106 | 100% | Đã thành lập |  |  |